《<小程序定制合同>之补充协议》

补充协议编号：HZBN-2025-002-补01

签订日期：2026年 月 日

签订地点：杭州市余杭区

甲方（需方）：南昌凤御美健康产业有限公司

乙方（供方）：杭州本牛信息技术有限公司

鉴于甲乙双方已于【2025年 月 日】签订了《南昌凤御美健康产业有限公司小程序定制合同》（合同编号：HZBN-2025-002，以下简称“原合同”），约定由乙方为甲方开发小程序，合同总价为人民币20万元。现经双方友好协商，就甲方提出的新增开发需求及相应费用变更等事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。

第一条 新增需求内容

甲方要求在原合同附件一《项目开发功能清单》基础上，增加以下功能模块（以下简称“新增需求”）：

1. 会员等级与积分体系

• 新增 5 级会员等级（初钻 / 星钻 / 粉钻 / 金钻 / 黑钻）及滚动 12 个月消费额自动跳档规则。

• 新增积分账户：积分余额、积分流水、积分倍率、抵扣规则。

• 新增会员权益、生日权益等的自动发放。

2. 储值卡体系

• 新增储值卡：充值档位、余额、流水。

3. 优惠券与营销

• 新增优惠券：模板创建、用户领券、订单可用券计算与最优券推荐、核销审计、按状态分 Tab 展示。

4. 顾客 CRM 细化能力（在原合同"顾客档案分析"基础上的扩展）

• 新增顾客分类统计与标签筛选：活跃 / 即将流失 / 流失 / 沉睡 / 本月生日 / 流量客 / 年消费 tier 标签。

• 新增客户分配（店长操作）、备注编辑、月度消费日历、来源渠道追踪、赠送记录、退换记录等扩展能力。

5. 营业额分配与五维提成矩阵

• 新增五维提成比例矩阵（市场 × 订单类型 × 角色 × 销售品类 × 金额阶层）。

• 新增店长开单后按销售项目对员工的扁平化营业额分配、自动分配建议、待分配列表、服务单提成。

6. 数据看板与员工绩效（在原合同"门店流量分析"基础上的扩展）

• 员工端新增数据中心和管理层视图。

（具体技术要求和验收标准详见本补充协议附件一《新增需求功能明细表》）

第二条 费用及支付方式

1. 本补充协议项下新增需求的总费用为人民币 伍万元整（¥50,000.00），该费用为含税价（增值税税率3%）。

2. 甲方应按以下进度向乙方支付上述费用：

• 第一期：本补充协议签署后三日内，支付新增需求费用的 50%，即人民币 贰万伍仟元整（¥25,000.00）；

• 第二期：新增需求功能单独部署至测试环境，经甲方验收通过后三日内，支付剩余 50%，即人民币 贰万伍仟元整（¥25,000.00）。

3. 乙方在收到甲方每期付款后3日内，向甲方开具等额的增值税专用发票。

第三条 交付与验收

1. 交付时间：乙方应于本补充协议生效后【30】个工作日内（或双方另行书面约定的日期），完成新增需求的开发并提交甲方验收。

2. 验收标准：以本补充协议附件一《新增需求功能明细表》为准。甲方应在乙方提交验收申请后 7个工作日 内完成测试并书面反馈；逾期未反馈且未提出合理异议的，视为验收通过。

3. 验收地点：在乙方提供的测试服务器上进行。

第四条 质保与维护

1. 新增需求功能自验收通过之日起，享有与原合同项目相同的免费维保期（即验收通过后 1年）。

2. 免费维保期满后，若甲方需要继续获得针对新增需求的维护服务，维护费用另行协商，不计入原合同约定的年维护费（原合同年维护费仍按25万元的15%计算）。

第五条 原合同的关系

1. 本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未修改的事项，仍按原合同的约定执行。

3. 若本补充协议的约定与原合同不一致的，以本补充协议为准。

第六条 其他

1. 本协议一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：南昌凤御美健康产业有限公司

授权代表（签字）：________________

日期：2026年 月 日

乙方（盖章）：杭州本牛信息技术有限公司

授权代表（签字）：________________

日期：2026年 月 日

附件一：《新增需求功能明细表》

（请将具体功能点、交互逻辑、字段要求、接口规范等详细列出，作为验收依据。格式可参照原合同附件一。）

1. 会员等级：5 级会员（初钻 / 星钻 / 粉钻 / 金钻 / 黑钻）+ 滚动 12 个月消费额自动跳档规则。

2. 积分体系：积分账户、积分流水、积分倍率、积分抵扣订单金额规则、积分历史查询。

3. 会员权益：会员权益、生日权益等按规则自动发放。

4. 储值卡：充值档位、余额查询、充值与消费流水。

5. 优惠券：模板创建、用户领券、订单可用券计算（最优券推荐）、核销审计、按状态分 Tab 展示。

6. 顾客 CRM 标签：活跃 / 即将流失 / 流失 / 沉睡 / 本月生日 / 流量客 / 年消费 tier 标签的统计与筛选。

7. 客户分配：店长权限的客户归属指派、归属人变更、分配审计。

8. 顾客档案扩展：备注编辑、月度消费日历、来源渠道追踪、赠送记录、退换记录。

9. 提成矩阵：五维提成比例查表（市场 × 订单类型 × 角色 × 销售品类 × 金额阶层）。

10. 营业额分配：店长开单后按销售项目对员工的扁平化分配、自动分配建议、待分配列表、服务单提成核算。

11. 数据看板与员工绩效：员工端数据中心 + 管理层视图（含店长 / 区域 / 总部维度的汇总与排名）。