需求变更申请表

说明：此表依据原合同附件三制作，用于正式记录变更需求及费用。请双方项目联系人签字确认。

项目名称：南昌凤御美健康产业有限公司小程序定制项目

日期：【2026年 月 日】

申请人：【张凯】（甲方项目联系人）

申请单位：南昌凤御美健康产业有限公司

联系电话：【13617216903】

邮箱：【甲方邮箱】

*变更信息

| 变更描述 | 在原合同附件一《项目开发功能清单》基础上，新增以下业务功能模块：（1）会员等级与积分体系（含 5 级会员、滚动 12 月消费跳档、积分账户与抵扣、会员/生日权益自动发放）；（2）储值卡体系（充值档位、余额、流水）；（3）优惠券与营销（模板、领券、订单可用券计算与最优券推荐、核销审计）；（4）顾客 CRM 细化能力（分类标签筛选、客户分配、备注编辑、月度消费日历、来源渠道追踪、赠送/退换记录）；（5）营业额分配与五维提成矩阵（按市场 × 订单类型 × 角色 × 销售品类 × 金额阶层查表，店长开单后按销售项目对员工的扁平化分配 + 服务单提成）；（6）数据看板与员工绩效（员工端数据中心与管理层视图）。详见《小程序定制合同之补充协议》第一条及附件一《新增需求功能明细表》。 |
| --- | --- |
| 变更原因 | 1）运营落地需要：会员等级、积分、卡券、绩效核算等是甲方门店实际运营的强诉求，原合同未约定。2）总部经营管理需要：原合同已约定"品牌总部管理员"对可售商品、促销方案统一管理，但未细化营业额分配、五维提成矩阵、数据看板等总部经营场景，本期予以补齐。3）顾客经营深化：原合同"顾客档案分析"层面较浅，业务需要按活跃度 / 流失风险 / 生日 / 消费 tier 等维度对顾客分群运营，并支持店长对顾客归属做指派。 |
| 变更影响评估 | 对工作量的影响：经乙方评估，本需求变更预计增加开发工作量【30】人/天。 是否计费：□ 否 ✅ 是 参与人员：需求分析师、UI设计、前端开发、后端开发、测试 变更费用：人民币 伍万元整（¥50,000.00） 对进度的影响：原合同交付时间相应顺延【20】个工作日。 |
| 乙方确认人 | 项目负责人：______ |
| 甲方确认人 | 项目负责人：______ |

（以下无正文）