需求变更确认书

项目名称: 南昌凤御美健康产业有限公司小程序定制项目 合同编号: HZBN-2025-002 甲方: 南昌凤御美健康产业有限公司 乙方: 杭州本牛信息技术有限公司 日期: 2026年3月31日

变更说明

依据合同第五条及附件一《项目开发功能清单》，以下功能不在原合同约定范围内。经双方协商，分为计费变更（需额外支付开发费用）和协商变更（双方协商纳入本期交付、不另行收费）两类。

一、计费变更

以下功能超出合同附件一约定范围，依据合同第 5.2.1 条按 1,500 元/人/工作日 收费。

1.1 员工端新增功能

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 工作台仪表盘 | 今日分成卡片（今日/本月/上月三行，含订单数与服务单数）、月度业绩日历（7×6 网格，按日展示分成金额，≥1000 显示 k 格式）、6 种待办计数与快捷跳转（预约待确认/服务单待推进/待确认收款/待确认订单/待提成分配/待审批解绑） | 3 |
| S2 | 营业额分配 | 已支付订单的营业额分配系统：支持跨部门分配（各部门独立计算）、4 种销售分类（自采自销/他销自耗/他销他耗/生态合作）、从 PG 提成比例矩阵自动查询费率、可编辑窗口控制（顾客扫码后锁定）、智能推荐候选人、待分配列表 | 4 |
| S3 | 数据看板 | 5 项经营指标展示（客流/客量/新会员/业绩/消耗），支持今日/本月/上月 3 个时间维度切换，美容师仅看个人数据、店长看整店数据 | 3 |
| S4 | 提成展示与绩效明细 | 从工作台分成卡片下钻的绩效明细页：6 种提成项目卡片（卡数提成/手工费/自销实耗/自销业绩/他销业绩/退款扣提成）、5 分类 Tab（合计/销售/服务/他销他耗/生态合作）、双维度提成模型（销售提成+服务提成独立计算） | 3 |
| S5 | 内部单（员工消费） | 员工/家属消费按 SKU 价格×0.5 自动计算半价，订单标记 sale_order_type='内部'，统计时不算顾客数（客流/客量排除）、不计入会员等级升级消费 | 1.5 |
| S6 | 体验单 | 限选体验卡商品的特殊开单类型，独立 sale_order_type='体验'，不计入普通业绩统计 | 1 |
| S7 | 顾客管理增强 | 顾客列表页 6 统计卡片（活跃/即将流失/流失/沉睡/本月生日/下月生日）、标签筛选（按年消费 tier 分类）、顾客等级体系（粉丝/铁粉/黑钻，按年度消费金额滚动计算） | 3 |
| S8 | 逐项优惠 | 员工端开单购物车支持 per-item discount（逐项输入优惠金额），上限校验（discount ≤ price × quantity） | 1 |
|  | 员工端小计 |  | 19.5 |

1.2 客户端新增功能

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 地理定位与逆地理编码 | 接入腾讯地图逆地理编码 API，自动获取用户位置并推荐就近门店（去掉"市"后缀匹配） | 1 |
| C2 | 积分系统 | VIP 等级卡片（红色渐变，展示等级+积分余额）、积分商品列表（两列布局+筛选）、积分明细页（收支/兑换 Tab+二级筛选）。需新建积分表与会员等级体系 | 2 |
| C3 | 消息中心 | 系统消息列表页（标题+摘要+时间+未读角标），支持 3 种消息类型（预约提醒/蓝、支付通知/绿、优惠通知/橙），标记已读功能 | 2 |
| C4 | 充值卡 | 充值卡余额展示、消费明细列表（支持门店+日期筛选），提示"仅显示最近半年" | 2 |
| C5 | 优惠券 | 3 Tab 列表（未使用/已使用/已过期）、3 券种（现金券/项目券/折扣券）、下单时展示可用券并计入价格明细抵扣 | 3 |
|  | 客户端小计 |  | 10 |

1.3 管理后台（Web 端）

合同附件一仅约定客户端小程序与员工端小程序，未涉及 Web 管理后台。以下为独立开发的管理后台功能。

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 商品目录管理 | 品项分类+商品(SPU)+规格(SKU) 三层 CRUD，支持有效期叠加校验（商品+SKU 均有效才展示）、套餐管理（is_bundle）、封面图与详情图上传 | 5 |
| A2 | 提成比例矩阵配置 | 按 市场×订单类型×角色类型×销售分类×金额阶段 五维度配置提成比例，金额阶段不可重叠，物理删除（快照在 sale_allocations 中保留） | 3 |
| A3 | 业务操作（adminApi） | 在 Web 端独立实现员工端全部核心业务操作（开单/订单管理/营业额分配/服务单/预约），向导式大屏表单，JWT 认证，可打印二维码 | 6 |
| A4 | 优惠券管理 | 券模板 CRUD（现金券/项目券/折扣券），支持配置满减条件、适用商品/分类范围、发放总量、有效期模式（固定日期/领取后N天） | 2 |
|  | 管理后台小计 |  | 16 |

计费变更汇总

| 类别 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 员工端新增功能 | 19.5 | 29,250 |
| 客户端新增功能 | 10 | 15,000 |
| 管理后台 | 16 | 24,000 |
| 合计 | 45.5 | 68,250 |

二、协商变更

以下功能同样超出合同附件一约定范围，经双方协商纳入本期交付，不另行收费。

2.1 员工端

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 顾客档案与消费日历 | 顾客搜索（PG 单源）、详情页（档案/备注/消费统计）、消费日历（已支付订单按日展示，5s 内实时标记）、疗程卡列表（剩余/总次数）、赠送记录、退换记录、备注编辑 | 7 |
| X2 | 服务单管理（护理单） | 服务单全生命周期：创建（从已支付订单行选项目核销，可关联预约）→ 开始服务 → 完成服务（原子扣减余次，幂等）→ 取消；3 Tab 列表（待服务/服务中/已完成）、FAB 新建按钮 | 6 |

2.2 客户端

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| X3 | 购物车系统 | localStorage 持久化购物车、CartItem 完整数据结构（skuId/spuId/名称/图片/价格/数量/分类）、badge 计数（>99 显示 99+）、FAB 交互、切换门店自动清空 | 2 |
| X4 | 门店详情增强 | 列表页增加搜索与排序（距离/评分/销量），卡片增强（图片/评分/距离/月售/营业时间）；详情页增加门店主图、营业信息、商品横向卡片、推荐技师 | 4 |
| X5 | 美容师详情增强 | 独立美容师列表页，含状态标签（空闲/忙碌，按当日预约计算）、擅长项目、评分与服务次数、"预约"按钮（预填美容师）、按服务数量与擅长项目筛选 | 3 |

2.3 管理后台

| 序号 | 变更需求 | 详细描述 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| X6 | 基础框架与认证 | Next.js 15 + App Router + Tailwind CSS v4 技术栈搭建，手机号+密码 JWT 认证，6 角色权限体系（admin/manager/finance/hr/product/customer_mgr） | 5 |
| X7 | 组织架构管理 | org_nodes 树形 CRUD（总部→市场→门店→部门），邻接表模型，层级约束校验，排序与启用/停用 | 3 |
| X8 | 门店信息管理 | 门店新增（同时创建 org_nodes）、编辑、关闭（is_closed），含地理位置/图片/公告/营业时间等顾客向字段维护 | 3 |
| X9 | 员工档案管理 | 员工 CRUD，身份证 AES-256-GCM 加密存储与脱敏展示，门店-部门联动选择，标记离职（同步作废权限） | 4 |
| X10 | 顾客档案管理 | 顾客档案维护（基本信息/皮肤档案/消费偏好），消费记录查看，支持 manager/customer_mgr 角色按 scope 访问 | 2 |
| X11 | 权限角色管理 | 权限分配与撤销，scope 传递约束（hr 分配的 scope 须在其权限范围内），admin 角色分配需二次确认并强制写操作日志 | 3 |
| X12 | 数据同步 | WorkFine → PG 全量同步触发、同步状态查看、日志查询，UPSERT 不锁表、不覆盖手动记录、同步中互斥锁 | 2 |
| X13 | 操作日志 | 操作日志只读查看，支持按时间范围、操作人、操作类型、目标实体多维筛选 | 1 |
| X14 | 系统配置 | 系统参数配置：新会员消费门槛（默认 1980）、订单自动关闭时间、首页轮播图管理 | 1 |

协商变更汇总

| 类别 | 人天 |
| --- | --- |
| 员工端 | 13 |
| 客户端 | 9 |
| 管理后台 | 24 |
| 合计 | 46 |

确认

• 计费变更合计 45.5 人天，按 1,500 元/人天计算，变更费用为 ¥68,250 元。

• 协商变更合计 46 人天，纳入本期交付，不另行收费。

甲方确认人：________________　　日期：______年______月______日

乙方确认人：________________　　日期：______年______月______日